АДМИНИСТРАЦИЯ  МАСЛЯНИНСКОГО  РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   ____________2016					                    	                   № _____

Об утверждении муниципальной

программы «Газификация Маслянинского

района Новосибирской области на 2016 – 2020 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  РФ от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Маслянинского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Газификация Маслянинского района Новосибирской области на 2016-2020 годы».

- Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Маслянинского района по строительству Блохина  Д.Н.

И.о. Главы Маслянинского района

Новосибирской области                                                                       П.Г. Прилепа

Блохин Д.Н.

21768

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

Маслянинского района

Новосибирской области

От ___________________________

Муниципальная программа

«Газификация  Маслянинского района Новосибирской области на

2016 - 2020 годы»

р.п. Маслянино-2016г.

Муниципальная программа

«Газификация Маслянинского района Новосибирской области

на 2016-2020 годы»

Муниципальная программа «Газификация Маслянинского района Новосибирской области  на 2016-2020 годы» (далее – Программа) разработана в целях создания условий для ускоренного социально-экономического развития Маслянинского района Новосибирской области, обеспечения доступа всех потребителей Маслянинского района к высокотехнологичному энергоносителю.

- Паспорт Программы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Газификация Маслянинского района Новосибирской области на 2016-2020 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации". - Государственная программа Новосибирской области «Жилищно – коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 – 2020 годах», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015г №66-п. - Генеральная схема газоснабжения и газификации Маслянинского района, утверждена администрацией Маслянинского района (далее – Генеральная схема газоснабжения), утвержденная постановлением администрации Маслянинского района Новосибирской области от 12.06.2015г №181-па. |
| Заказчик Программы | Администрация Маслянинского района Новосибирской области |
| Разработчик Программы | Отдел жилищно – коммунального хозяйства, энергетики и газификации администрации района |
| Ответственный исполнитель, координатор и исполнители Программы | Ответственный исполнитель – первый заместитель главы администрации Прилепа П.Г. Координатор - заместитель главы администрации по строительству Блохин Д.Н. Исполнители Программы: - Отдел ЖКХ, энергетики и газификации - администрации муниципальных образований Маслянинского района - по согласованию; - проектные и подрядные организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством о муниципальных закупках для реализации отдельных мероприятий Программы. |
| Цель Программы | Основной целью Программы является создание условий для ускоренного социально-экономического развития Маслянинского района |
| Задачи Программы | - Создание условий для газификации объектов ЖКХ, жилых объектов и промышленных предприятий Маслянинского района. |
| Сроки и направления реализации Программы | Программа реализуется в течение 2016-2020 годов. направление - «Газификация объектов ЖКХ, жилых объектов и промышленных предприятий Маслянинского района» – 2016-2020 годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 212 488 млн. руб., из них средства по источникам финансирования: - Областной бюджет – 181010 млн.рублей. - Бюджет Маслянинского района Новосибирской области (далее - районный бюджет) – 6278 млн. рублей. - Средства муниципальных образований Маслянинского района – 10778 млн. рублей - Средства внебюджетных источников (предприятий) – 14 422 млн. рублей. Суммы средств, выделяемые из федерального, областного и местных бюджетов, подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней. В программе приведена прогнозная (справочная) информация об объемах средств федерального, местного бюджетов, а также внебюджетных источников. |
| Методы реализации Программы | Реализация Программы осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий, перечень которых приведен в приложении 1 к Программе. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляется Главой Маслянинского района Новосибирской области, заместителем главы администрации Маслянинского района Новосибирской области по строительству Блохиным Д.Н.; управлением финансов и налоговой политики Маслянинского района (по согласованию); |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Улучшение социально-экономической и экологической ситуации в Маслянинском районе. 2. Улучшение качества жизни населения за счет появления возможности использования природного газа для бытовых нужд. |
| Показатели (индикаторы) результативности и эффективности Программы | Значения планируемых показателей (индикаторов) результативности и эффективности Программы приведены в приложениях 2 к Программе. |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

С целью развития систем газоснабжения в Новосибирской области была разработана и утверждена Государственная программа «Жилищно – коммунальное хозяйство в 2015 – 2020 годах».

Расширение использования природного газа обеспечивает экономию денежных средств на закупку дорогостоящих видов топлива, снижает себестоимость вырабатываемой тепловой и электрической энергии. Существенно повышается надежность теплоснабжения потребителей и улучшается экологическая обстановка.

Сегодня все понимают выгоду использования природного газа:

1) отсутствие проблем с доставкой к месту потребления;

2) единственный энергоноситель, цену которого определяет государство;

3) улучшение экологической обстановки.

Газификация Маслянинского района началась в 2008 году в соответствии с Генеральной схемой газоснабжения Новосибирской области.

Программный метод решения проблемы газификации позволит обеспечить координацию действий органов и организаций, предполагаемых к участию в мероприятиях по газификации Маслянинского района.

Совместно с Подпрограммой "Газификация" Государственной программы «Жилищно – коммунальное хозяйство Новосибирской области  в 2016 – 202 годах», настоящая Программа позволит создать условия для перевода котельных Маслянинского района Новосибирской области  на природный газ, активизировать работу по использованию децентрализованных источников теплоснабжения, улучшить экологическую ситуацию территории, значительно улучшить благосостояние населения.

Таким образом, реализация мероприятий настоящей Программы позволит решить не только важные социальные, но и экономические задачи.

- Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы является создание условий для ускоренного социально-экономического развития Маслянинского района.

Для достижения поставленной цели предусматривается обеспечить создание условий для газификации объектов ЖКХ, жилых объектов и промышленных предприятий Маслянинского района.

- Сроки и направления реализации Программы

Реализация Программы предусматривается в течение 2016-2020 годов в следующем направлении: «Газификация объектов ЖКХ, жилых объектов и промышленных предприятий Маслянинского района» – 2012-2016годы.

Реализация мероприятий Программы по данному направлению предусматривает:

- Размещение муниципального заказа на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ, оказание консалтинговых услуг и тому подобное.

- Строительство межпоселковых газопроводов, создание внутри поселковой газораспределительной инфраструктуры газифицируемых жилых объектов.

5. Объемы и источники финансирования Программы

Общий объем финансирования Программы составляет  212 488  млн. руб., в том числе:

| Источники финансирования | Объем финансирования, млн.руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| - Бюджет Маслянинского района Новосибирской области | 0 | 1848 | 1904 | 505 | 2021 |
| - Средства муниципальных образований Маслянинского района | 4807 | 2622 | 1895 | 891 | 563 |
| - Средства предприятий | 14422 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Бюджет Новосибирской области | 0 | 47975 | 65838 | 24842 | 42355 |
| Итого по Программе по годам реализации | 19229 | 52445 | 69637 | 26238 | 44939 |
| Общий объем финансирования Программы, в том числе: | 212488 |  |  |  |  |
| - Бюджет Маслянинского района Новосибирской области | 6278 |  |  |  |  |
| - Средства муниципальных образований Маслянинского района | 10778 |  |  |  |  |
| - Средства предприятий | 14422 |  |  |  |  |
| - Бюджет Новосибирской области | 181010 |  |  |  |  |
| Итого по Программе по годам реализации | 212488 |  |  |  |  |

Таблица 1

Направления расходования средств Программы

| Направления расходования средств Программы | Годы реализации |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Расходы по периодам реализации на строительно-монтажные работы, млн.руб. | 19229 | 52445 | 69637 | 26238 | 44939 | 212488 |

Привлечение сторонних организаций для проведения проектно-изыскательных работ, строительно-монтажных работ будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством о муниципальных закупках.

- 6. Методы реализации Программы

Комплекс мероприятий в разрезе целей и задач Программы, сроков исполнения, объемов и источников финансирования, ответственных исполнителей приведен в приложении 1 к Программе.

Кроме того, ежегодно разрабатывается и представляется на утверждение в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики  Новосибирской области пообъектная расшифровка программных мероприятий.

Выполнение в полном объеме программных мероприятий позволит обеспечить достижение целей и задач реализации Программы.

- 7. Система организации контроля за исполнением Программы

Управление реализацией Программы осуществляется Рабочей группой по газификации, состав которой утверждается распоряжением администрации Маслянинского района Новосибирской области, а так же ответственными исполнителями в соответствии с перечнем мероприятий Программы (приложение 1 к Программе).

В соответствии с перечнем мероприятий Рабочая группа ежегодно разрабатывает собственные планы работ по реализации мероприятий Программы с указанием ответственных исполнителей и представляет их для согласования ответственным исполнителям Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется, Главой Маслянинского района Новосибирской области; заместителем главы администрации Маслянинского района Новосибирской области; управлением финансов и налоговой политики Маслянинского района (по согласованию);

Организационное и техническое обеспечение реализации мероприятий Программы осуществляется ответственными исполнителями в соответствии с перечнем мероприятий Программы (приложение 1 к Программе).

- Ожидаемые результаты Программы

Комплексный подход к реализации Программы позволит обеспечить достижение ее главной цели: создание условий для ускоренного социально-экономического развития Маслянинского района.

Исходя из поставленной цели, можно определить и выделить основные  ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы:

1. Улучшение социально-экономической и экологической ситуации в Маслянинском районе.

2. Улучшение качества жизни населения за счет появления возможности использования природного газа для бытовых нужд.

3. Повышение промышленного потенциала территории за счет появления более доступного по своим потребительским свойствам вида топлива – природного сетевого газа.

9. Показатели (индикаторы) результативности и эффективности Программы

Планируемые показатели (индикаторы) результативности Программы приведены в приложении 2 к Программе.

10. Перечень используемых сокращений в Программе

ГВД		- газопровод высокого давления

ГНД		- газопровод низкого давления

ГРПШ	- газораспределительный понижающий шкаф

БМК		- блочно – модульная котельная

Приложение 1

к муниципальной программе

«Газификация Маслянинского района Новосибирской области  на 2016-2020 годы»

Мероприятия муниципальной программы 
«Газификация Маслянинского района Новосибирской области на 2016-2020 годы»

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия Программы | Задание по вводу мощностей | Сроки реализации мероприятий Программы | Объем финансиро вания всего, тыс.руб | В том числе по годам реализации Программы, тыс.руб. |  |  |  |  | Источник финансирования | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель: Создание условий для ускоренного социально-экономического развития Маслянинского района Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство 1 этапа ГНД от ГРПШ 13 в р.п.Маслянино | 1,18 км | - 2017 | 3 745 |  | 3745 |  |  |  | Бюджет Новосибирской области, бюджет Маслянинского района Новосибирской области, средства муниципальных образований | Администрация Маслянинского района Новосибирской области, администрация р.п. Маслянино |
| 2 | Строительство 1 этапа ГНД от ГРПШ 14 в р.п.Маслянино | 0,7 км | - 2017 | 2 425 |  | 2 425 |  |  |  |  | Администрация Маслянинского района Новосибирской области, администрация р.п. Маслянино |
| 3 | Строительство ГВД и ГНД в Маслянино - 2 | 6,67км | - 2017 | 15 469 |  | 15 469 |  |  |  |  | Администрация Маслянинского района Новосибирской области, администрация р.п. Маслянино |
| 4 | - Строительство ГВД «Маслянино - Мамоново» (I этап) | 7,84 км | - 2017 | 30 806 |  | 30 806 |  |  |  |  | Администрация Маслянинского района Новосибирской области, |
| 5 | - Строительство II этапа строительства ГВД в р.п. Маслянино, | 0,50км | - 2018 | 2971 |  |  | 2971 |  |  |  | Администрация Маслянинского района Новосибирской области, администрация р.п. Маслянино |
| 6 | - Строительство 2 этапа ГНД от ГРПШ 13,14 в р.п.Маслянино | 11,118км | - 2018 | 15104 |  |  | 15104 |  |  | Бюджет Новосибирской области, бюджет Маслянинского района Новосибирской области, средства муниципальных образований | Администрация Маслянинского района Новосибирской области, администрация р.п. Маслянино |
| 7 | - Строительство ГНД от ГРПШ 20 в р.п.Маслянино | 9,950 км | - 2018 | 9831 |  |  | 19831 |  |  |  | Администрация Маслянинского района Новосибирской области, администрация р.п. Маслянино |
| 8 | - Строительство ГНД от ГРПШ 15 в р.п.Маслянино | 0,335 км | - 2019 | 3049 |  |  |  | 3049 |  |  | Администрация Маслянинского района Новосибирской области, администрация р.п. Маслянино |
| 9 | - Строительство ГНД от ГРПШ 17 в р.п.Маслянино | 6,12 км | - 2019 | 1724 |  |  |  | 1724 |  |  | Администрация Маслянинского района Новосибирской области, администрация р.п.Маслянино |
| 10 | Строительство ГВД до с.Пайвино Маслянинского района | 9,2675км | 2019 | 13053 |  |  |  | 13053 |  |  | Администрация Маслянинского района Новосибирской области, администрация Пеньковского сельсовета |
| 11 | Строительство газораспределительных сетей в с.Пайвино Маслянинского района | - 9,3132км | - 2020 | 11259 |  |  |  |  | 11259 |  | Администрация Маслянинского района Новосибирской области, администрация Пеньковского сельсовета |
| 12 | Строительство ГВД до с. Березово Маслянинского района | - 24,777км | - 2018 | 31731 |  |  | 31731 |  |  |  | Администрация Маслянинского района Новосибирской области |
| 13 | - Строительство 2 этапа ГВД «Маслянино - Мамоново» | 3,9174км | - 2019 | 8412 |  |  |  | 8412 |  |  | Администрация Маслянинского района Новосибирской области |
| 14 | - Строительство ГВД «Маслянино - Бажинск» | 8,700км | - 2020 | 33680 |  |  |  |  | 33680 |  | Администрация Маслянинского района Новосибирской области |
| - Итого по Программе: |  |  |  | 212488 | 19229 | 52445 | 69637 | 26238 | 44939 |  |  |
| - Бюджет Маслянинского района Новосибирской области |  |  |  | 6278 | 0 | 1848 | 1904 | 505 | 2021 |  |  |
| - Средства муниципальных образований Маслянинского района |  |  |  | 10778 | 4807 | 2622 | 1895 | 891 | 563 |  |  |
| - Средства предприятий |  |  |  | 14422 | 14422 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| - Бюджет Новосибирской области |  |  |  | 181010 | 0 | 47975 | 65838 | 24842 | 42355 |  |  |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Газификация Маслянинского района  Новосибирской области на 2016-2020 годы»

Планируемые показатели (индикаторы) результативности муниципальной программы

«Газификация Маслянинского района Новосибирской области на 2016-2020 годы»

| № п/п | Цели и показатели результативности | Ед. измерения | Значения показателей результативности по периодам реализации Программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | Цель: Создание условий для ускоренного социально-экономического развития Маслянинского района Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1: Создание условий для газификации, объектов ЖКХ, жилых объектов и промышленных предприятий Маслянинского района Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ввод в эксплуатацию газораспределительных сетей Маслянинского района Новосибирской области | км |  | 16,39 | 46,35 | 19,64 | 18,01 |