- АКТ проверки

- Администрации Мамоновского сельсовета Маслянинского района Новосибирской области   по реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципальных образований

Р.п. Маслянино                                                                      20.03.2021 года

1.	Основание для проведения контрольного мероприятия: распоряжение Главы Маслянинского района от 02.03.2021 г. № 54-ра «О проведении внеплановой проверки реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Маслянинского района Новосибирской области»

2.	Предмет контрольного мероприятия: соблюдение условий, целей, и порядка расходования денежных средств, выделенных на обустройство парковых зон на территории Маслянинского района.

3. Проверяемый период деятельности: с даты заключения дополнительного соглашения о взаимодействии при предоставлении финансовой поддержки №3/9/4 от 27.08.2020 до 31.12.2020 года

4. Срок проведения контрольного мероприятия со 2 марта по 20 марта 2021 года.

5. Цели контрольного мероприятия:

- проверка правильности целевого расходования выделенных денежных средств на обустройства парковых зон на территории Маслянинского района соблюдение условий, целей, и порядка расходования при реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципальных образований

6. Лицо, проводившее контрольное мероприятие – главный специалист администрации Маслянинского района Новосибирской области Воронкова С.Н.

7. Краткая характеристика объекта контрольного мероприятия:

Администрация Мамоновского сельсовета Маслянинского района Новосибирской области  (ОГРН 1025405430016, ИНН 5431104807, КПП 543101001, юридический адрес: 633590, Новосибирская область, Маслянинский район, с.Мамоново, ул. Гагарина, д.7, л/счет 883010061), Глава Мамоновского сельсовета Попов Юрий Георгиевич до 20.02.2021, Глава Мамоновского сельсовета Смердов Александр Сергеевич с 24.02.2021  действующий на основании Устава.

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

Между администрацией Маслянинского района и администрацией Мамоновского сельсовета заключено дополнительное соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета Маслянинского района администрации Мамоновского сельсовета от 27.08.2020 г. №3/9/4 на обустройство парковых зон на территории Маслянинского района в сумме 150 000 рублей.

В ходе исполнения данного мероприятия администрацией Мамоновского сельсовета заключен Муниципальный контракт №461 от 14.10.2020 года с ИП Захаровым В.А. на сумму 99000,00 руб. по поставке  оборудования для детской игровой площадки в парковой зоне с.Мамоново Маслянинского района – включает в себя Баскетбольные стойки, Шведская стенка, Лиана, Горка, Карусель, Качели, Лавочка, Урна.

Поставка оборудования осуществилась 19.10.2020 года на основании товарной накладной  №461 от 19.10.2020 года. Оплата по договору проведена 10.12.2020 года  – платежное поручение №467 от 10.12.2020 года на сумму 99000,00 рублей, соответствует условиям договора, пункту 2.3.1 (срок оплаты не позднее 31.12.2020 г.)

Дополнительно заключен Договор на монтаж и оборудование детской площадки б/н от 04.12.2020 года с ИП Жуковой Ж.В., расположенной в парковой зоне с.Мамоново Маслянинского района на сумму  51000 рублей. К договору прилагается калькуляция затрат на установку и обустройство детской площадки  на сумму 51000 рублей.

Акт по выполненным работам №3 подписан  04.12.2020 года. Оплата по договору проведена 14.12.2020 года  – платежное поручение №472 от 14.12.2020 года на сумму 51000,00 рублей, соответствует условиям договора, пункту 2.2 (срок оплаты в течении 10 банковских дней после подписания акта выполненных работ)

Итого израсходовано 150000,00 рублей

Фотоотчет отсутствует в связи со сложностью осуществления фотографий в зимний период, отсутствием информативности таких фотографий.

9. Выводы:

- Предмет договоров, заключенных между администрацией Мамоновского сельсовета и ИПЗахаров В.А., ИП Жукова Ж.В., соответствует цели расходования выделенных денежных средств на обустройство парковой зоны –монтаж детской спортивной и игровой площадки, оснащение малыми архитектурными формами

- Оплата по договорам администрацией Мамоновского сельсовета осуществлялась в сроки и в порядке, оговоренном в Договорах. Нарушений по оплате не установлено.

- Фактов нецелевого использования бюджетных средств не установлено.

По результатам контрольного мероприятия:

1. Администрации Мамоновского сельсовета предоставить фотоотчет, отображающий результаты выполненных работ.

Приложения:

- Отчет о результатах реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Маслянинского района Новосибирской области Мамоновского сельсовета

- Соглашение между администрацией Маслянинского района и администрацией Мамоновского  сельсовета от 09.01.2020 г. №3/9

- Дополнительное соглашение между администрацией Маслянинского района и администрацией Мамоновского сельсовета от 27.08.2020 №3/9/4

- Муниципальный контракт №461 от 14.10.2020

- Товарная накладная  №461 от 19.10.2020

- Платежное поручение № 467 от 10.12.2020

- Договор б/н от 04.12.2020

- Акт №3 от 04.12.2020

- Платежное поручение № 472 от 14.12.2020

Главный специалист                                              Воронкова С.Н.

Ознакомлен: Глава Мамоновского сельсовета ______ Смердов А.С.

20.03.2021г.