- АКТ проверки

- Администрации Пеньковского сельсовета Маслянинского района Новосибирской области   по реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципальных образований

Р.п. Маслянино                                                                      20.03.2021 года

1.	Основание для проведения контрольного мероприятия: распоряжение Главы Маслянинского района от 02.03.2021 г. № 54-ра «О проведении внеплановой проверки реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Маслянинского района Новосибирской области»

2.	Предмет контрольного мероприятия: соблюдение условий, целей, и порядка расходования денежных средств, выделенных на обустройство парковых зон на территории Маслянинского района.

3. Проверяемый период деятельности: с даты заключения дополнительного соглашения о взаимодействии при предоставлении финансовой поддержки №3/11/4 от 27.08.2020 до 31.12.2020 года

4. Срок проведения контрольного мероприятия со 2 марта по 20 марта 2021 года.

5. Цели контрольного мероприятия:

- проверка правильности целевого расходования выделенных денежных средств на обустройства парковых зон на территории Маслянинского района соблюдение условий, целей, и порядка расходования при реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципальных образований

6. Лицо, проводившее контрольное мероприятие – главный специалист администрации Маслянинского района Новосибирской области Воронкова С.Н.

7. Краткая характеристика объекта контрольного мероприятия:

Администрация Пеньковского сельсовета Маслянинского района Новосибирской области  (ОГРН 1025405428070, ИНН 5431104028, КПП 543101001, юридический адрес: 633572, Новосибирская область, Маслянинский район, с.Пеньково, ул. Центральная, д.17, л/счет 885010091), Глава Пеньковского сельсовета Черний Геннадий Валерьевич, действующий на основании Устава.

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

Между администрацией Маслянинского района и администрацией Пеньковского сельсовета заключено дополнительное соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета Маслянинского района администрации Пеньковского сельсовета от 27.08.2020 г. №3/11/4 на обустройство парковых зон на территории Маслянинского района в сумме 150 000 рублей.

В ходе исполнения данного мероприятия администрацией Пеньковского сельсовета заключен Договор №12 от 10.09.2020 года с ООО «Фитнес Тайм» на сумму 140000,00 руб. по поставке уличного оборудования для спортивной площадки, расположенной в парковой зоне с.Пеньково Маслянинского района – Брусья, Жим ногами, Гребля, Твистер, Пресс, Спина, Грудь

По условиям договора в соответствии с п.4.1 администрацией Пеньковского сельсовета вносится предоплата в размере 20% и 80% после поставки товара.

Поставка оборудования осуществилась 14.10.2020 года на основании счет-фактуры №147 от 09.10.2020 года. Предоплата по договору проведена 29.09.2020 года  – платежное поручение №466 от 29.09.2020 года на сумму 28000,00 рублей. Окончательная оплата  - платежное поручение № 496 от 16.10.2020 г.на сумму 112000,00 рублей. Итого 140000,00 рублей.

Дополнительно заключен Договор №15 от 25.09.2020 года с ООО «Фитнес Тайм» на сумму 10000,00 руб. по поставке уличного оборудования для спортивной площадки, расположенной в парковой зоне с.Пеньково Маслянинского района  - Турник.

По условиям договора в соответствии с п.4.1 администрацией Пеньковского сельсовета вносится предоплата в размере 20% и 80% после поставки товара.

Поставка оборудования осуществилась 14.10.2020 года на основании счет-фактуры №146 от 09.10.2020 года. Предоплата по договору проведена 16.10.2020 года  – платежное поручение №497 от 16.10.2020 года на сумму 2000,00 рублей. Окончательная оплата  - платежное поручение № 498 от 16.10.2020 г. на сумму 8000,00 рублей. Итого 10000,00 рублей.

Всего израсходовано 150000,00 рублей

Фотоотчет отсутствует в связи со сложностью осуществления фотографий в зимний период, отсутствием информативности таких фотографий.

9. Выводы:

- Предмет договоров, заключенных между администрацией Пеньковского сельсовета и ООО «Фитнес Тайм», соответствует цели расходования выделенных денежных средств на обустройство парковой зоны – обустройство спортивной площадки

- Оплата по договору администрацией Пеньковского сельсовета осуществлялась в сроки и в порядке, оговоренном в Договорах от 25.09.2020 г. и от 10.09.2020 г. Нарушений по оплате не установлено.

- Фактов нецелевого использования бюджетных средств не установлено.

По результатам контрольного мероприятия:

1. Администрации Пеньковского сельсовета предоставить фотоотчет, отображающий результаты выполненных работ.

Приложения:

- Отчет о результатах реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Маслянинского района Новосибирской области Пеньковского сельсовета

- Соглашение между администрацией Маслянинского района и администрацией Пеньковского  сельсовета от 09.01.2020 г. №3/11

- Дополнительное соглашение между администрацией Маслянинского района и администрацией Пеньковского сельсовета от 27.08.2020 №3/11/4

- Договор №12 от 10.09.2020

- Счет-фактура №147 от 09.10.2020

- Платежное поручение № 466 от 29.09.2020, №496 от 16.10.2020

- Договор №15 от 25.09.2020

- Счет-фактура №146 от 09.10.2020

- Платежное поручение № 497 от 16.10.2020, № 498 от 16.10.2020

Главный специалист                                              Воронкова С.Н.

Ознакомлен: Глава Пеньковского сельсовета ____________ Черний Г.В.

20.03.2021г.