# АДМИНИСТРАЦИЯ МАСЛЯНИНСКОГО

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

# НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  20.06.2025                                                                                      № 730-па

О внесении изменений в постановление администрации Маслянинского муниципального округа Новосибирской области от 23.12.2024 года № 9-па  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Маслянинском муниципальном округе Новосибирской области на 2025-2032 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»», администрация Маслянинского муниципального округа Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Маслянинском муниципальном округе Новосибирской области на 2025– 2032 годы», утвержденную постановлением администрации Маслянинского муниципального округа Новосибирской области от 23.12.2024 № 9-па изложить  в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Маслянинского муниципального округа Новосибирской области по строительству А.С. Быстрова.

И.о. Главы

Маслянинского муниципального округа

Новосибирской области                                                                	А.С. Смердов

Быстров А.С., 21768

Мохова Ю.В., 22245

Приложение №1

к постановлению администрации

Маслянинского муниципального округа

Новосибирской области

от 20.06.2025г. № 730-па

Муниципальная адресная программа

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

в Маслянинском муниципальном округе Новосибирской области

на 2025 – 2032 годы»

- Паспорт Муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Маслянинском муниципальном округе Новосибирской области на 2025 – 2032 годы»

(далее – Программа)

| Наименование муниципальной программы | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Маслянинском муниципальном округе Новосибирской области на 2025 – 2032 годы» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | Постановление Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»» |  |  |  |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация Маслянинского муниципального округа Новосибирской области |  |  |  |
| Разработчики муниципальной программы | Управление архитектуры, строительства, транспорта и дорожного хозяйства администрации Маслянинского муниципального округа Новосибирской области |  |  |  |
| Цели, задачи муниципальной программы | Цели: 1. Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных в порядке, установленном действующим законодательством, аварийными и подлежащими сносу; Задачи: 1. Ликвидация до 31.12.2032 г. 834,18 кв. м аварийного жилищного фонда 2. Переселение граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в благоустроенные жилые помещения в соответствии требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации; 3.Создание условий для развития территорий муниципального образования, занятых аварийным жилищным фондом |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в течение 2025-2032 годов. Этапы реализации программы: этап 2026 года - срок реализации до 31.12.2026г. |  |  |  |
| Ожидаемые результаты муниципальной программы | В результате реализации муниципальной программы планируется: - переселить 66 человек; - ликвидировать 834,18 кв. м. аварийного жилищного фонда |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление архитектуры, строительства, транспорта и дорожного хозяйства администрации Маслянинского округа Новосибирской области |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы |  | Всего (руб.) | в том числе по годам: |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета (руб.) | Средства местного бюджета (руб.) |
|  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2026 | 95 585 349,48 | 93 864 813,18 | 1 720 536,30 |
|  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего за 2025-2032гг. | 95 585 349,48 | 93 864 813,18 | 1 720 536,30 |
| Суммы средств, выделяемые из областного бюджета и бюджета Маслянинского муниципального округа, подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | Администрация Маслянинского муниципального округа Новосибирской области |  |  |  |
| Система организации контроля за исполнением муниципальной программы | Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией Маслянинского муниципального округа Новосибирской области |  |  |  |

- Общие положения

Программа разработана в целях реализации постановления Правительства Новосибирской области от 16.02.2015г. № 66-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (с изменениями на 28.12.2024г. постановление Правительства Новосибирской области № 628-п).

Объектом регулирования программы является аварийный жилищный фонд - совокупность жилых помещений многоквартирных домов, признанных после 01.01.2017 аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Предметом регулирования программы является комплекс экономических, правовых и иных отношений, возникающих в процессе создания благоприятных условий проживания граждан путем их переселения из аварийного жилищного фонда.

Сфера действия программы - жилищно-коммунальный комплекс.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с жилищным законодательством.

Нормативная правовая база программы:

- Жилищный кодекс Российской Федерации;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Постановление Правительства Новосибирской области от 16.02.2015г. № 66-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (с изменениями на 28.12.2024г. постановление Правительства Новосибирской области № 628-п);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения и признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции".

# 3. Содержание проблемы и обоснование необходимости

# ее решения программными методами

# Одной из задач жилищной политики муниципального образования Маслянинского муниципального округа Новосибирской области, направленной на комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающему доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем, является обеспечение реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде.

# Большинство граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, не в состоянии самостоятельно улучшить свои жилищные условия.

# На 01.01.2025 года жилищный фонд муниципального образования Маслянинского муниципального округа Новосибирской области составляет 599,7 тыс. кв. метров общей площади. Ветхий и аварийный жилой фонд признанный таковым в установленном порядке после 1 января 2012 года, составляет 834,18 кв. метров.

# В основном это здания постройки 1953 - 1980 годов, имеющие физический износ 65 и более процентов, не имеющие потребительской стоимости на рынке жилья, морально и физически устаревшие и не соответствующие установленным санитарным и техническим требованиям. Такие здания не подлежат капитальному ремонту или реконструкции, однако занимают значительные площади. Это малоэтажные дома с деревянными и шлакобетонными стенами, деревянными перекрытиями, неблагоустроенные.

# Ветхий и аварийный жилищный фонд угрожает жизни и здоровью граждан, ухудшает внешний облик поселка, сдерживает развитие инженерной инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность.

# Основными причинами возникновения ветхого и аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании Маслянинский муниципальный округ Новосибирской области являются:

# - экстремальные условия формирования жилищного фонда в годы послевоенного периода;

# - естественное старение домов;

# - недостаточность средств на капитальный ремонт и текущее содержание.

# Решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда способствует снижению социальной напряженности.

# Начиная с 2016 года, на территории муниципального образования Маслянинский муниципальный округ Новосибирской области ведется реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п.

- Основные цели, задачи, сроки реализации программы

Основной целью программы является обеспечение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, жилыми помещениями, отвечающими установленным требованиям.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- формирование и реализация финансовых ресурсов для обеспечения переселения граждан из жилых помещений аварийного жилищного фонда;

- формирование жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из жилых помещений аварийного жилищного фонда;

- организация переселения граждан из аварийных многоквартирных домов;

- ликвидация до 2032 года включительно существующего аварийного жилищного фонда;

- строительство нового жилья в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания.

Перечень  многоквартирных домов и жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции муниципального образования Маслянинского муниципального округа Новосибирской области, в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, расселение которых планируется в рамках программы, приведен в приложении № 1.

Способы переселения граждан приведены в приложении № 2 к программе.

Планируемые показатели выполнения программы приведены в приложении № 3 к программе.

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, будет осуществляться в 2025 – 2032 годах, количество граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда - 66 человек.

# 5. Система программных мероприятий

Основными мероприятиями программы являются:

- привлечение и аккумулирование бюджетных ресурсов для реализации программы;

- приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах или долевое участие в строительстве жилых помещений, в том числе в домах, строительство которых не завершено;

- предоставление жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда.

Условиями изъятия жилых помещений у собственников и условиями переселения граждан из жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма, являются:

- Изъятие жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собственности администрации Маслянинского муниципального округа Новосибирской области, производится в порядке, предусмотренном частями 1 – 2, 5 – 9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

- Переселение граждан из жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма, производится в соответствии со статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации, в приобретенные благоустроенные жилые помещения за счет средств бюджета Маслянинского муниципального округа Новосибирской области, в том числе за счет средств финансовой поддержки областного бюджета Новосибирской области.

- Переселение граждан, являющихся собственниками жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, осуществлять в соответствии с заключенными предварительными договорами путем предоставления взамен изымаемых жилых помещений других жилых помещений в многоквартирных домах, приобретенных муниципальным образованием Маслянинский муниципальный округ Новосибирской области, путем выкупа жилых помещений у собственников за счет средств бюджета Маслянинского муниципального округа Новосибирской области, в том числе за счет средств финансовой поддержки областного бюджета Новосибирской области.

# 6. Механизм финансирования программы

Финансовые ресурсы для выполнения мероприятий программы формируются за счет средств областного бюджета Новосибирской области (далее - областной бюджет) и средств бюджета Маслянинского муниципального округа Новосибирской области (далее – местный бюджет).

Муниципальное образование Маслянинский муниципальный округ Новосибирской области представляет министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области расчеты по объемам средств, необходимых для реализации программных мероприятий, и предусматривает соответствующие объемы в местном бюджете.

Средства областного бюджета на долевое финансирование переселения граждан из аварийного жилищного фонда перечисляются местному бюджету в форме субсидий.

Финансовая поддержка предоставляется муниципальному образованию Маслянинский муниципальный округ Новосибирской области при условии наличия обязательства обеспечить переселение граждан из всего аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования до 31 декабря 2032 года.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляется в соответствии с жилищным законодательством путем предоставления органами местного самоуправления жилых помещений в домах, перечисленных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или приобретения жилых помещений в таких домах у собственников жилых помещений. Иные способы переселения граждан из аварийного жилищного фонда не допускаются.

Цена муниципального контракта на строительство домов, перечисленных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или приобретение жилых помещений в этих домах формируется исходя из цены одного квадратного метра жилых помещений в этих домах. Такая цена одного квадратного метра не должна превышать предельную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, размер которой указан в приложении № 2 программы.

Средства, составляющие разницу между расчетной, начальной (максимальной) ценой муниципального контракта на строительство домов, перечисленных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или приобретение жилых помещений в этих домах и ценой заключенного муниципального контракта на строительство домов или приобретение жилых помещений у застройщиков жилых домов, могут быть использованы органом местного самоуправления на финансирование работ по формированию земельных участков, которые находятся в муниципальной собственности и которые предназначены для строительства вышеуказанных домов в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, и проведению государственного кадастрового учета таких земельных участков, а также на обеспечение таких земельных участков объектами инженерной инфраструктуры.

В случае заключения органами местного самоуправления муниципального контракта на строительство домов или приобретение жилых помещений у застройщиков жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда по цене, превышающей расчетную цену приобретения жилых помещений, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств бюджета Маслянинского муниципального округа Новосибирской области.

В случае предоставления гражданину, переселяемому из аварийного жилищного фонда, жилого помещения, общая площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого им жилого помещения, но не больше определяемой в соответствии с жилищным законодательством нормы предоставления площади жилого помещения на одного человека, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств бюджета Маслянинского муниципального округа Новосибирской области.

Лица, с которыми заключены муниципальные контракты на строительство домов, указанных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в порядке и в сроки, которые установлены муниципальными правовыми актами, обязаны направлять в администрацию Маслянинского муниципального округа Новосибирской области информацию о ходе строительства таких домов.

Администрация Маслянинского муниципального округа Новосибирской области осуществляет:

-формирование и представление министерству заявки на предоставление субсидии;

-представление копий нормативных правовых актов, подтверждающих выполнение условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда;

-размещение муниципального заказа на строительство (приобретение) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

-переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством;

-снос расселенных аварийных жилых домов;

-контроль за использованием средств, выделяемых на переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

-представление министерству в установленные им сроки отчетов о ходе реализации программы и расходовании средств.

7. Обоснование объемов средств на реализацию программы

Стоимость реализации программы рассчитана исходя из цены одного квадратного метра приобретаемого жилого помещения, которая не превышает предельную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, установленную в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 декабря 2024г. № 911/пр «О нормативе стоимости одного квартирного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2025 года и средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2025 года», используемой при приобретении жилых помещений в размере 114 586,00 рублей.

Стоимость мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, равнозначного по общей площади ранее занимаемой гражданами, рассчитывается как произведение общей площади аварийного жилищного фонда, включенного в программу, на предельную стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений.

Количество и общая площадь жилых помещений в аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению в рамках программы в 2025-2032 годах, приведены в приложении № 3 к программе.

Расчетная стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда, равнозначного по общей площади, ранее занимаемой гражданами и прогнозные расходы на оплату стоимости превышения переселения граждан, в связи с предоставлением жилого помещения большей площади ранее занимаемого ими жилого помещения, приведены в приложении № 1 к программе.

8. Объем и источники финансирования программы

1. Поступление субсидии бюджету Маслянинского муниципального округа Новосибирской области на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета Новосибирской области:

2025 год – 0,00 рублей;

2026 год – 93 864 813,18 рублей;

2027 год – 0,00 рублей;

2028 год – 0,00 рублей;

2029 год – 0,00 рублей;

2030 год - 0,00 рублей;

2031 год - 0,00 рублей;

2032 год – 0,00 рублей.

- Расходы, осуществляемые за счет средств местного бюджета Маслянинского муниципального округа Новосибирской области - софинансирование на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда:

2025 год – 0,00 рублей;

2026 год –  1 720 536,30 рублей;

2027 год – 0,00 рублей;

2028 год – 0,00 рублей;

2029 год - 0,00 рублей;

2030 год - 0,00 рублей;

2031 год - 0,00 рублей;

2032 год – 0,00 рублей.

9. Ожидаемые результаты реализации программы

Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться на основе следующих индикаторов:

- доля граждан, улучшивших свои жилищные условия, в общем количестве граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде;

- доля ликвидируемого аварийного жилищного фонда, включенного в программу.

Успешное выполнение мероприятий программы позволят обеспечить:

- комфортные условия проживания 66 человеку, проживающему в многоквартирных домах, признанных после 01.01.2017 аварийными и подлежащими сносу;

-ликвидацию 834,18 кв. м. общей площади аварийного жилищного фонда, признанного непригодного для проживания;

- создание благоприятных условий на территории поселка для ежегодного наращивания объемов нового жилищного строительства;

- снижение социальной напряженности;

- улучшение демографической ситуации;

- улучшение состояния здоровья населения.

Результатом выполнения программы станет не только решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, но и улучшение окружающей среды за счет комплексного освоения территории, занятой аварийным жилищным фондом, обновление муниципального жилищного фонда.

10. Система управления реализацией программы

Организация управления реализацией программы и контроль за ходом ее реализации возлагается на муниципального заказчика программы - администрацию Маслянинского муниципального округа Новосибирской области.

Муниципальный заказчик программы:

- организует информационно-разъяснительную работу среди населения путем проведения собраний (сходов), а также через печатные и электронные средства массовой информации.

- анализирует ход выполнения программы и еженедельно, ежеквартально, а также по итогам года представляет информацию о выполнении программы до 5 числа (до 20 числа для годового отчета) месяца, следующего за отчетным периодом, в министерство в соответствии с порядком проведения мониторинга реализации региональных адресных программ и выполнения условий предоставления финансовой поддержки за счет средств областного бюджета. Исполнители программы несут ответственность за реализацию мероприятий программы, их конечные результаты, целевое использование выделяемых финансовых средств.

Контроль за ходом реализации программы осуществляется Главой Маслянинского муниципального округа Новосибирской области.

Форма №1

Оценка основных целевых индикаторов

Муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Маслянинском муниципальном округе Новосибирской области

на 2025-2032 годы»

за ___________ год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено по программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 2 |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 3 |  |  |  |  |  |
| Иные целевые индикаторы |  |  |  |  |  |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  |  |